SAM&ZO MVP-scope

v0.2 - eerste werkbare app en bouwafbakening

| Onderdeel | Keuze / betekenis |
| --- | --- |
| Status | Werkdocument. Deze versie vervangt MVP-scope v0.1 en is afgestemd op de opgeschoonde documentenset. |
| Bronnen | UX-blauwdruk v1.1, Functionele Decompositie v0.3, Scherminventaris v0.2, Gebruikersflows v0.3, Conceptueel Datamodel v0.2, Rechtenmodel v0.3 en Categoriecatalogus v0.3. |
| Doel | Vastleggen wat in de eerste werkbare SAM&ZO-app moet zitten, wat alleen licht voorbereid wordt en wat naar V1 of later gaat. |
| Belangrijkste wijziging t.o.v. v0.1 | De scope is aangescherpt rond Profiel/Persoon, vast Momentrollenpalet, begeleidingsnotities, categorie-defaults, eerste verticale MVP-slice en Codex/Supabase-bouwafbakening. |

# 1. Doel van de MVP-scope

De MVP is geen technische demo en ook geen volledige eindversie. De MVP is de kleinste werkbare community-app waarmee SAM&ZO de kernpraktijk veilig en begrijpelijk kan testen: persoonlijke dag, gezamenlijke planning, deelname, rollen, lijsten/taken, documenten, lichte doelen, Tijdlijn, voorstellen, support via Tijdlijn, basisbeheer, categoriegedrag, rechten en zichtbaarheid.

De MVP moet de praktijk volgen, niet de praktijk dwingen het systeem te volgen.

De MVP moet klein genoeg blijven om beheersbaar te bouwen, testen en auditen.

Privacy, dataminimalisatie, rust en persoonlijke regie zijn vanaf de eerste versie randvoorwaarden.

Alles wat persoonlijke werkelijkheid raakt, blijft voorstelstatus wanneer iemand vanuit andermans profielperspectief handelt.

# 2. Vaste scopebesluiten

| Besluit | Vastgestelde keuze | Gevolg voor MVP |
| --- | --- | --- |
| Persoon en Profiel | Persoon is account/authenticatie/actor. Profiel is de functionele appwerkelijkheid. | Mijn dag, deelname, taken, doelen, voorstellen en groepslidmaatschap hangen aan Profiel. |
| Eigenaarschap | Eigenaar is altijd een Profiel of een Groep. | Momenten, Lijsten, Documenten en Doelen krijgen een duidelijke verantwoordelijke eigenaar. |
| Momentrollen | Vast rollenpalet: deelnemer, uitvoerder, ondersteuner, begeleider, organisator. | Kok, chauffeur of notulist zijn context/taak, geen aparte roltypes. |
| Voorstellen | Voorstel is een eigen workflow-object. Uitnodiging is voorstelvariant. | Persoonlijke werkelijkheid wordt pas actief na acceptatie door het betreffende Profiel. |
| Categorieen | Categorieen zijn beheerbare defaults, geen gesloten catalogus. | Systeembeheer kan categorieen aanpassen; MVP levert herkenbare defaultcategorieen mee. |
| Documenten | Documenten informeren. | Geen persoonlijke documenten, zorginhoudelijke informatie, rapportages, formulieren of begeleidingsnotities. |
| Begeleidingsnotities | Aparte contextgebonden notities zonder categorie. | MVP-light: eenvoudig notitieblok bij Moment/Lijst/Taak-context voor medewerker/toegestane rol. |
| Support | Support loopt via Tijdlijn. | Geen aparte ticketmodule. |
| Archiveren | Archiveren boven verwijderen. | Items verdwijnen uit dagelijks zicht maar blijven beheersmatig hanteerbaar volgens latere bewaartermijnen. |

# 3. Scope-indeling

| Onderdeel | Keuze / betekenis |
| --- | --- |
| MVP-kern | Moet aanwezig zijn in de eerste werkbare app om de kernpraktijk te testen. |
| MVP-light | Moet conceptueel en/of eenvoudig aanwezig zijn, maar hoeft nog niet volledig uitgewerkt te zijn. |
| V1-uitbreiding | Logisch kort na MVP, maar niet nodig om de kern te testen. |
| Later | Toekomstvast of nuttig, maar niet bouwen in de eerste release. |

# 4. MVP-kern

| Onderdeel | Moet kunnen in MVP | Niet in MVP |
| --- | --- | --- |
| Persoon en Profiel | Login/account, eigen Profiel, profielswitch waar toegang bestaat, profielkaart, basisinstellingen en contactzichtbaarheid. | Uitgebreide biografie, zorgprofiel, persoonlijke documenten of sociaal profiel met reacties/likes. |
| Groepen en lidmaatschap | Groepen aanmaken/beheren door systeembeheerder, Profielen koppelen, groepen als filter/zichtbaarheid gebruiken. | Complexe groepshierarchie, open groepsaanvragen, automatische groepsregels of chatgroepen. |
| Categoriebeheer | Categorie aanmaken, bewerken en archiveren; entiteittype kiezen; velden, acties, statussen, rollen, signalen en gasttoegang eenvoudig configureren. | Volledig dynamisch formulierensysteem, categorieversiebeheer met migraties of verborgen rechtenlogica. |
| Mijn dag | Dagweergave voor elk Profiel, inclusief gast waar toegankelijk; Momenten, taken, voorstellen, uitnodigingen en geclaimde rollen tonen. | Volledige kalender, week-/maandweergave, externe agenda-sync of roosteroptimalisatie. |
| Planning en Momenten | Filterstart, Momenten tonen, Momentdetail, Moment aanmaken/wijzigen/annuleren, inschrijven/afmelden, uitnodigen van personen/groepen. | Complexe patronen, uitgebreide reserveringen, uitgebreide wachtlijst en complexe capaciteit per doelgroep. |
| Deelname en voorstellen | Eigen inschrijving direct waar toegestaan; handeling vanuit ander profiel als voorstel; voorstel accepteren/weigeren/later bekijken. | Complexe mandaatstructuren of acceptatie namens profieleigenaar. |
| Momentrollen en rolbezetting | Rollen toevoegen vanuit vast palet, open rol tonen, rol claimen zonder goedkeuring, geclaimde rol in Mijn dag. | Goedkeuringsflow, aparte roltypes per categorie of automatische planning. |
| Lijsten en taken | Lijsten, taken/stappen, uitvoerders, afvinken, koppeling aan Moment/Doel/Document/Groep, taken in Mijn dag. | Projectmanagement, afhankelijkheden, complexe taakoverdracht. |
| Documenten | Eenvoudige informatiepagina, groep/context, categorie/tag, publiceren/archiveren, onder de aandacht brengen. | Bestandsopslag, uitgebreide tekstverwerker, reviewworkflow, formulieren of zorginhoudelijke opslag. |
| Doelen licht | Persoonlijke doelen, groepsdoelen, koppelen aan Lijsten/Momenten/Documenten, voorstellen en accepteren. | Subdoelen, prestatiedashboard, automatische voortgang of zware rapportage. |
| Tijdlijn | Berichten, voorstellen, uitnodigingen, open rollen, urgente signalen, document onder de aandacht en supportvragen tonen. | Chat, likes, reacties, threads, filterbare inbox of ticketmodule. |
| Basisbeheer | Personen/Profielen, Groepen, Categorieen, systeemrollen, profieltoegang basis en archiveren beheren. | Auditdashboard, uitgebreide archiefzoekfunctie, templatebeheer diep of desktop-only beheer. |

# 5. MVP-light

| Onderdeel | MVP-light invulling | Waarom licht houden |
| --- | --- | --- |
| Profieltoegang beheer | Profielswitch en basisbeheer bestaan. Uitgebreide aanvraagflow later. | Nodig voor begeleiders/verwanten, maar complex machtigingsbeheer vertraagt MVP. |
| Beschikbaarheid/niet-beschikbaarheid | Eenvoudige laag voor voorstelconflict of niet-beschikbaar blok. | Geen roostermodule of controle-instrument. |
| Begeleidingsnotities | Eenvoudig notitieblok bij context voor medewerker/toegestane rol. | Belangrijk voor praktijk, maar geen begeleidingsmodule of dossier. |
| Templates | Defaults of dupliceren waar praktisch; volledig templatebeheer later. | Eerst categoriegedrag en basisformulieren goed krijgen. |
| Wachtlijst | Status conceptueel mogelijk; eenvoudige weergave bij vol Moment indien nodig. | Uitgebreide wachtlijstlogica pas bouwen wanneer maaltijd/activiteit dit echt vraagt. |
| Rapportagetoestemming doelen | Conceptueel opnemen; eenvoudige toestemming kan later zichtbaar worden. | Voorkomt zware rapportage in MVP. |

# 6. V1-uitbreiding en Later

| Onderdeel | Fase | Afbakening |
| --- | --- | --- |
| Reserveringen | V1 of MVP-light indien direct nodig | Ruimtes, busje, wasmachine/droger en conflictcontrole voor beheer/organisator. |
| Vervoer | V1/Later | Alleen apart uitwerken wanneer vervoer niet voldoende binnen activiteit + rol + taak past. |
| Document-review | V1 | MVP gebruikt concept/publiceren/archiveren; reviewworkflow later. |
| Complexe terugkerende patronen | V1 | MVP mag eenvoudige herhaling voorbereiden, maar geen volledige patroonengine bouwen. |
| Externe agenda-export | Later | Alleen privacyarm blok, bijvoorbeeld Afspraak SAM&ZO, geen volledige synchronisatie. |
| Kioskmodus | Later | Niet als MVP-hoofdonderdeel. Hoogstens ontwerpvoorbereiding via profielmenu/beheer. |
| Push/e-mail notificaties uitgebreid | V1/Later | MVP werkt met badge, kaartstatus en Tijdlijn. Push kan later verdiept. |
| Analytics/rapportage | Later | Alleen met privacytoets en expliciete toestemming waar persoonlijke data geraakt wordt. |

# 7. Eerste verticale MVP-slice

De eerste bouwbare slice moet klein zijn, maar alle kernprincipes raken. Daarmee kan Codex/Supabase vroeg toetsen of profielperspectief, groepen, categorieen, voorstellen, Mijn dag en Planning samen goed werken.

Persoon logt in en opent eigen Profiel.

Mijn dag toont vandaag voor het gekozen Profiel.

Planning opent met filterstart en toont Momenten binnen toegestane groepen.

Gebruiker opent Momentdetail en schrijft zichzelf in.

Deelname verschijnt in Mijn dag van het Profiel.

Begeleider wisselt naar ander Profiel en stelt deelname voor.

Profieleigenaar accepteert of weigert voorstel.

Open rol bij Moment wordt geclaimd en verschijnt in Mijn dag van rolhouder.

Lijst/taak bij Moment wordt geopend en taak wordt afgevinkt.

Tijdlijn toont voorstel, open rol, document onder de aandacht en supportvraag.

Basisbeheer kan Groep, Profiel, Categorie en zichtbaarheid inrichten.

# 8. MVP-defaults

| Type | Defaults in MVP | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Momentcategorieen | Maaltijd, Activiteit, Persoonlijk moment, Bijeenkomst/vergadering licht, Dienst eenvoudig. | Defaults zijn aanpasbaar; geen gesloten catalogus. |
| Lijstcategorieen | Checklist, Taakverdeling, Stappenplan eenvoudig. | Inventarisatie en losse inschrijflijst later, tenzij nodig. |
| Documentcategorieen | Huisregel, Werkinstructie, Handleiding/informatiepagina, Visiedocument/beleid. | Geen begeleidingsnotitie of formulier. |
| Doelcategorieen | Persoonlijk doel, Groepsdoel, Collectief aangereikt persoonlijk doel. | Geen subdoelen. |
| Tijdlijntypes | Algemeen bericht, Voorstel, Uitnodiging, Open rol, Urgent signaal, Supportvraag, Document onder de aandacht, Wijziging/annulering. | Geen chat of discussie. |

# 9. Nog te besluiten voor bouwstart

Exacte Supabase-tabellen, kolommen, constraints, indexes en RLS-policies.

Concrete maaltijdregels voor de eerste pilot: standaarddeelname, opt-out, capaciteit, deadline en kokoverzicht.

Auth/onboarding: uitnodiging, eerste login, gastaccount, lid worden, deactiveren en herstelprocedure.

Seeddata en testscenario's voor de eerste verticale slice.

GDPR/AVG-verwerkingsinventaris, bewaartermijnen, grondslagen en DPIA-besluit.

# 10. Definitie van MVP-gereed

De eerste verticale slice werkt met realistische SAM&ZO-testdata.

Persoon/Profiel, groepen, categorieen en RLS werken veilig genoeg voor pilotvoorbereiding.

Mijn dag, Planning, voorstellen, inschrijving, rolclaim, lijsttaak, document en Tijdlijn zijn end-to-end testbaar.

Een doelgroepaudit, organisatieaudit en GDPR/AVG-check kunnen zinvol plaatsvinden op basis van de werkende MVP.