SAM&ZO Projectplanning

v0.2 - route van documenten naar Codex/Supabase MVP

| Onderdeel | Keuze / betekenis |
| --- | --- |
| Status | Werkdocument. Deze versie vervangt Projectplanning v0.1 en actualiseert de route op basis van de opgeschoonde documentenset. |
| Technische richting | Codex als ontwikkelpartner, Supabase als database/backend. Google Stitch alleen optioneel voor visuele verkenning. |
| Huidige projectpositie | UX- en functionele basisdocumenten zijn opgeschoond. De volgende stap is consolidatie richting Supabase-schema, RLS-plan, seeddata en Codex-bouwpakket. |
| Werkregel | Nieuwe functies worden niet zomaar toegevoegd. Iedere wens wordt getoetst aan UX-blauwdruk, MVP-scope, privacy/GDPR, doelgroepimpact en de vraag of het eenvoudiger kan. |

# 1. Doel en uitgangspunten

Deze projectplanning beschrijft de route van de huidige documentenset naar een werkbare SAM&ZO-MVP. Het document is bedoeld om de volgorde van werken, beslismomenten, audits, technische stappen en Codex/Supabase-bouwroute te bewaken.

De app wordt mobile-first, rustig, warm, menselijk en niet-controlerend ontworpen.

De kern blijft: Mijn dag persoonlijk, Planning gemeenschappelijk, Lijsten uitvoeren, Documenten informeren, Doelen richting geven en Tijdlijn aandacht richten.

Groepen zijn primaire filterlaag; categorieen bepalen gedrag; persoonlijke regie wordt beschermd via voorstellen.

Beheer blijft gescheiden van dagelijks gebruik.

# 2. Documenthiërarchie

| Niveau | Document | Rol bij conflict of bouwkeuze |
| --- | --- | --- |
| 1. Bron en richting | UX-blauwdruk v1.1 | Leidend voor gedrag, toon, navigatie, UX-principes en samenhang. |
| 2. Scope | MVP-scope v0.2 | Leidend voor wat wel/niet in de eerste werkbare app komt. |
| 3. Functioneel | Functionele Decompositie v0.3, Scherminventaris v0.2, Gebruikersflows v0.3 | Leidend voor onderdelen, schermen, flows en acceptatiecriteria. |
| 4. Data en rechten | Conceptueel Datamodel v0.2, Rechtenmodel v0.3, Categoriecatalogus v0.3 | Leidend voor tabellenrichting, relaties, RLS-voorbereiding en categoriegedrag. |
| 5. Consolidatie | Besluiten- en Begrippenblad v0.1 | Compacte source of truth voor definities, statussen, rollen en vaste besluiten. |
| 6. Technisch vervolg | Supabase logisch schema, RLS-plan, Codex-bouwpakket | Wordt na deze documentenset gemaakt en is leidend voor implementatie. |

# 3. Projectgovernance en beslisritme

| Rol / overleg | Doel | Moment |
| --- | --- | --- |
| Producteigenaar / inhoudelijke trekker | Bewaakt visie, scope, praktijkfit en eenvoud. | Doorlopend. |
| UX/functionele werksessie | Vertalen van praktijk naar schermen, flows en acceptatiecriteria. | Per werkpakket of na audit. |
| Technische Codex/Supabase-werksessie | Tabellen, RLS, auth, policies, API, componenten en tests uitwerken. | Vanaf Supabase-schemafase, daarna iteratief. |
| Doelgroepaudit | Toetsen of gebruikers de app begrijpen en vertrouwen. | Na flow/prototype, tijdens pilot. |
| Organisatieaudit | Toetsen of de app past bij bestuur, medewerkers, vrijwilligers en brasserie/praktijkprocessen. | Voor pilot en bij scopebesluiten. |
| GDPR/AVG-audit | Toetsen van persoonsgegevens, grondslagen, dataminimalisatie, RLS, verwerkers en risico's. | Voor bouwstart, voor pilot, voor livegang. |

# 4. Besluitenlogboek

Een apart besluitenlogboek wordt bijgehouden vanaf de technische fase. Ieder besluit krijgt minimaal datum, besluit, reden, geraakt document, impact op UX/data/rechten/GDPR en status.

| Veld | Betekenis |
| --- | --- |
| Datum | Wanneer is het besluit genomen? |
| Besluit | Wat is vastgesteld? |
| Reden | Welke praktijk-, UX-, privacy- of bouwreden ligt eronder? |
| Raakt | UX, data, rechten, GDPR, doelgroep, technisch, beheer of scope. |
| Status | Voorgesteld, bevestigd, herzien of vervallen. |

# 5. Geactualiseerde fasering

| Fase | Naam | Hoofddoel | Belangrijkste output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Projectbasis afgerond | Visie en UX-richting vastzetten. | UX-blauwdruk v1.1 en projectprincipes. |
| 1 | Functionele basis opgeschoond | Onderdelen, schermen en flows consistent maken. | Functionele Decompositie v0.3, Scherminventaris v0.2, Gebruikersflows v0.3. |
| 2 | Data/rechten/categorieen opgeschoond | Conceptuele data, rechten en categoriegedrag bouwbaar maken. | Datamodel v0.2, Rechtenmodel v0.3, Categoriecatalogus v0.3. |
| 3 | Scope en begrippen consolideren | MVP en vaste definities vastleggen. | MVP-scope v0.2, Besluiten- en Begrippenblad v0.1. |
| 4 | Supabase logisch schema | Tabellen, kolommen, constraints, indexes en enums ontwerpen. | Supabase schema v0.1. |
| 5 | RLS en privacy-architectuur | RLS-policies, auth, profieltoegang, groepen en auditvelden ontwerpen. | RLS-plan v0.1 + privacycheck. |
| 6 | Codex-bouwpakket | Bouwtaken, componenten, routes, seeddata en acceptatiecriteria bundelen. | Codex promptpakket en MVP-buildplan. |
| 7 | MVP-bouw | Eerste verticale slice bouwen en testen. | Werkende MVP-slice met testdata. |
| 8 | Audit en pilotvoorbereiding | Doelgroep, organisatie, GDPR en security toetsen. | Auditrapporten, verbeterlijst, pilotplan. |
| 9 | Pilot | Kleine echte praktijkgroep laten testen. | Pilotbevindingen en prioriteiten. |
| 10 | V1.0 afronden | MVP stabiliseren en bredere inzet voorbereiden. | Releasepakket en doorontwikkelplan. |

# 6. Werkpakketten vanaf nu

| Werkpakket | Inhoud | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| WP1 Besluiten en begrippen | Canonieke definities, rollen, statussen, eigenaarschap en vaste keuzes bundelen. | Besluiten- en Begrippenblad v0.1. |
| WP2 Supabase schema | Conceptueel datamodel vertalen naar tabellen, kolommen, enums, constraints en indexes. | Supabase logisch datamodel v0.1. |
| WP3 RLS-plan | Functioneel rechtenmodel vertalen naar select/insert/update/archive policies. | RLS-matrix en policyplan v0.1. |
| WP4 Seeddata en scenario's | Realistische SAM&ZO-data voor bewoners, gasten, medewerkers, groepen, maaltijd, activiteit, taak, voorstel en support. | Seeddata-set + testscenario's. |
| WP5 UI/Codex componenten | Scherminventaris vertalen naar routes, componenten, formulieren en lege/fout/laadtoestanden. | Componentenlijst + routekaart. |
| WP6 Codex MVP-build | Gefaseerd bouwen in kleine, toetsbare opdrachten. | Werkende verticale MVP-slice. |
| WP7 Audit en pilot | Doelgroep-, organisatie-, GDPR- en securitychecks uitvoeren. | Auditrapport en pilotplan. |

# 7. GDPR/AVG-plan en auditmomenten

| Moment | Waarom | Minimale check |
| --- | --- | --- |
| Voor Supabase-schema definitief | Voorkomen dat onnodige persoonsgegevens in tabellen komen. | Velden, doelen, grondslag, dataminimalisatie, bewaartermijnen. |
| Voor MVP-bouw | Voorkomen dat RLS/rechten achteraf gerepareerd moeten worden. | Policies, auth, profieltoegang, groepen, gasttoegang, begeleidingsnotities. |
| Voor pilot | Voorkomen dat echte gebruikers starten met onduidelijke privacyrisico's. | DPIA-besluit, verwerkers, privacytekst, logging, supportproces. |
| Voor livegang | Laatste controle op organisatie, beheer en incidentrespons. | Verwerkingsregister, rechten betrokkenen, incidentproces, beheerrechten. |

# 8. Codex/Supabase-bouwroute

Maak eerst het Supabase logisch schema uit Datamodel v0.2 en het Begrippenblad.

Ontwerp daarna RLS vanuit Rechtenmodel v0.3, niet achteraf.

Bouw daarna de eerste verticale MVP-slice met seeddata.

Laat Codex steeds kleine opdrachten uitvoeren: tabelgroep, policygroep, routegroep, componentgroep, flowtest.

Test iedere flow met gegeven/wanneer/dan-acceptatiecriteria uit Gebruikersflows v0.3.

Houd categorieconfiguratie eenvoudig: hard gemodelleerde velden aan/uit, geen vrij formulierensysteem.

Laat AI-gegenereerde code nooit blind door; controleer migraties, policies, tests en edge cases.

# 9. Risico's en beheersmaatregelen

| Risico | Beheersmaatregel |
| --- | --- |
| Scope groeit te snel | MVP-scope v0.2 en beslislog verplicht gebruiken. |
| RLS wordt te complex | Eerst RLS-plan maken; policies per tabelgroep testen met seeddata. |
| Categorieen worden verborgen rechtenmodel | Rechten blijven apart via rol, groep, profieltoegang, eigenaarschap en status. |
| Begeleidingsnotities lekken naar Documenten | Aparte entiteit en aparte RLS, niet vindbaar in Documenten. |
| Gasttoegang wordt te breed | Gasttoegang altijd expliciet per context/categorie/groep. |
| Support wordt ticketmodule | Support blijft Tijdlijnkaart met status; geen aparte module. |
| Doelen worden prestatiedashboard | Doelen licht houden; praktische uitwerking via Lijsten. |
| Technische documentatie loopt achter | Elke wijziging in schema/RLS terugleggen in besluitenlog. |

# 10. Eerstvolgende concrete acties

Besluiten- en Begrippenblad v0.1 definitief maken als compacte source of truth.

Supabase logisch schema v0.1 maken op basis van Datamodel v0.2.

RLS-matrix v0.1 uitwerken per tabel en actie.

Seeddata en testscenario's maken voor de eerste verticale MVP-slice.

Codex-bouwpakket samenstellen met routes, componenten, tabellen, policies en acceptatiecriteria.